# CB-7-1/1 การอนุมัติถัวจ่ายงานโครงการก่อสร้างฯ กรณีไม่มีการแก้ไขแบบ (งานในอำนาจ ผอ.ขท.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ขั้นตอน** | **ผู้ควบคุมงาน** | **ผอ.ขท.** | **เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง** | **ระยะเวลา** |
| 1 | รวบรวมข้อเท็จจริงเสนอ ผอ.ขท. (เจ้าของสัญญา) | ไม่ถูกต้อง  ถูกต้อง |  | บันทึกข้อความ  สัญญาจ้าง  รายงานประจำวัน  รายงานประจำสัปดาห์ | ไม่เกิน 50% ของอายุสัญญา |
| 2 | ผอ.ขท. พิจารณาการขออนุมัติถัวจ่ายงานโครงการก่อสร้างฯ |  |  | 1 วัน |
| 3 | ตรวจสอบเสนอความเห็น |  |  | 1- 3 วัน |
| 4 | ส่งคืนผู้ควบคุมงาน |  |  |  |
| 5 | ผอ.ขท. พิจารณา |  |  |  | 1 วัน |
| 6 | ดำเนินการตามระเบียบ |  |  |  |  |