# CB-32-1 การจัดทำมาตรฐานและข้อกำหนด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ขั้นตอน** | **หน่วยงานต่างๆของ ทล.** | **ผสฐ.** | **คณะทำงานกลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด** | **คณะกรรมการกำกับการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานและข้อกำหนด** | **อทล.** | **เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง** | **ระยะเวลา** |
| 1 | ขอปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานและข้อกำหนด | ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง  ไม่อนุมัติ  ถูกต้อง  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง  อนุมัติ |  |  |  |  | มาตรฐาน  (ทล.-ม., ทล.-ท.)  และข้อกำหนด (ทล.-ก.) |  |
| 2 | พิจารณาการขอปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานและข้อกำหนด |  |  |  |  |  | มาตรฐานและข้อกำหนด | 1 วัน |
| 3 | รวบรวมมาตรฐานและข้อกำหนดเปรียบเทียบกับมาตรฐานและข้อกำหนดที่ปรับปรุงและตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการ |  |  |  |  |  | มาตรฐานและข้อกำหนด | 60 วัน |
| 4 | ตรวจสอบมาตรฐานและข้อกำหนดเปรียบเทียบกับมาตรฐานและข้อกำหนดที่ปรับปรุง |  |  |  |  |  | มาตรฐานและข้อกำหนด | 1 วัน |
| 5 | พิจารณามาตรฐานและข้อกำหนดเปรียบเทียบกับมาตรฐานและข้อกำหนดที่ปรับปรุง |  |  |  |  |  | มาตรฐานและข้อกำหนด  รายงานการประชุม | 30 วัน |
| 6 | ยุติการจัดทำมาตรฐานและข้อกำหนด |  |  |  |  |  | มาตรฐานและข้อกำหนด |  |
| 7 | พิจารณามาตรฐานและข้อกำหนดเปรียบเทียบกับมาตรฐานและข้อกำหนดที่ปรับปรุง |  |  |  |  |  | มาตรฐานและข้อกำหนด | 7 วัน |
| 8 | แจ้งเวียนประกาศเป็นมาตรฐานและข้อกำหนด |  |  |  |  |  | มาตรฐานและข้อกำหนด | 1 วัน |