# SB-3-16 กระบวนการขออนุมัติหลักการเบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ค่า K

|  | **ขั้นตอน** | **เจ้าหน้าที่หน่วยงาน**  **ผู้ขอเบิก** | **เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ** | **หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ** | **ผู้บริหารกรมทางหลวง** | **เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง** | **ระยะเวลา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ผู้ขอเบิกส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติเบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | ไม่ถูกต้อง  ถูกต้อง |  |  |  | สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) |  |
| 2 | รับบันทึกรวบรวมและจัดลำดับเอกสาร |  |  |  |  |  | 1 วัน |
| 3 | ตรวจสอบเอกสารและการคำนวณ |  |  |  |  |  | 2 วัน |
| 4 | พิจารณาการคำนวณ |  |  |  |  |  | 1 วัน |
| 5 | จัดทำบันทึกข้อความเสนออธิบดีกรมทางหลวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย |  |  |  |  | บันทึกข้อความ (เสนออธิบดีกรมทางหลวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) | 1 วัน |
| 6 | อธิบดีกรมทางหลวงหรือผู้ที่รับมอบหมายพิจารณาและอนุมัติกรณีค่างานก่อสร้างไม่เกิน 50 ล้านบาท (อัตราร้อยละ 4) |  |  |  |  |  | 3 วัน |
| 7 | รวบรวมและขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ |  |  |  |  |  | 4-6 วัน |
| 8 | กรณีได้รับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ รับใบจัดสรรงบประมาณและบันทึกทะเบียนดำเนินการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ |  |  |  |  |  | 2 วัน |