# CB-4-2 การดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ขั้นตอน** | **ทล.** | **สสช.** | **อทล.** | **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สท.1-2/สส./สบ./สทล./ขท.)** | **กง.** | **เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง** | **ระยะเวลา** |
| 1 | ของบประมาณเพื่อดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนไปยังสำนักงบประมาณ |  |  | อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ |  |  |  |  |
| 2 | ตรวจสอบรายชื่อโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก พ.ร.บ. |  |  |  |  |  | รายชื่อโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก พ.ร.บ. |  |
| 3 | เสนอ อทล. เพื่อจัดสรรงบประมาณและขออนุมัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ |  |  |  |  |  | รายชื่อโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก พ.ร.บ. |  |
| 4 | พิจารณาจัดสรรงบประมาณและขออนุมัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ |  |  |  |  |  | รายชื่อโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก พ.ร.บ. |  |
| 5 | แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | บันทึกข้อความ |  |
| 6 | จัดทำแผนประมาณการค่าใช้จ่ายฯ |  |  |  |  |  | แผนประมาณการค่าใช้จ่ายฯ |  |
| 7 | ตรวจสอบแผนประมาณการค่าใช้จ่ายฯ |  |  |  |  |  | แผนประมาณการค่าใช้จ่ายฯ |  |
| 8 | จัดสรรงบประมาณ |  |  |  |  |  | แผนประมาณการค่าใช้จ่ายฯ |  |
| 9 | ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน |  |  |  |  |  |  | 15 วัน |
| 10 | สรุปรายงานผลการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนเสนอ สสช. |  |  |  |  |  | รายงานผลการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน |