# CB-13-3 งานบำรุงทางกำหนดเวลา/พิเศษและบูรณะ (ทรัพย์สินทางหลวงประเภทอื่น ๆ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ขั้นตอน** | **หมวดทางหลวง** | **ผอ.ขท.** | **งานพัสดุและสัญญา**  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ | **เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง** | **ระยะเวลา** |
| 1 | สำรวจสภาพผิวทาง และทรัพย์สินทางหลวงต่าง ๆ |  |  |  |  | 1 วัน |
| 2 | ตรวจสอบความเสียหายและจัดทำรายละเอียดปริมาณงานความเสียหาย |  |  |  |  | 1 วัน |
| 4 | ทำบันทึกเบิกวัสดุ/น้ำมัน/เครื่องจักร |  |  |  | - พ.1-02  - พ.1-03 | 1 วัน |
| 5 | เสนอ ผอ.ขท. |  |  |  |  | 1 วัน |
| 6 | จัดซื้อวัสดุ |  |  |  | พ.1-28 | 5 วัน |
| 7 | รับวัสดุ |  |  |  | พ.1-28/1 |
| 8 | ดำเนินการซ่อมบำรุงทาง |  |  |  |  |
| 9 | รายงานผลงาน ผอ.ขท. ทราบ |  |  |  | บันทึกข้อความ |
| 10 | จัดเก็บเอกสาร |  |  |  |  |